AUDIT SEO & GSO

leroidupinard.fr

Version 2.0 - 16 janvier 2026

Post-corrections SSL et configuration technique

# 1. Résumé Exécutif

Ce rapport présente l'état du site leroidupinard.fr après les corrections critiques effectuées le 16 janvier 2026. Le site est maintenant techniquement accessible aux moteurs de recherche.

| Critère | Score V1 | Score V2 | Évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Technique | 25/100 | 65/100 | +40 pts ✅ |
| GSO (Optimisation LLM) | 35/100 | 40/100 | +5 pts |
| Accessibilité Crawlers | 0/100 | 95/100 | +95 pts ✅ |
| Priorité globale | CRITIQUE | MOYENNE | Amélioré |

# 2. Corrections Effectuées

Les problèmes bloquants identifiés dans l'audit V1 ont été résolus :

| Problème | Statut V1 | Statut V2 | Action réalisée |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificat SSL www | ❌ Invalide | ✅ Valide | Ajout domaine www dans Vercel |
| Redirection www/apex | ❌ Absent | ✅ 308 | Config redirection permanente |
| Sitemap.xml | ⚠️ Non vérifié | ✅ Complet | 600+ URLs présentes |
| Robots.txt | ❌ Absent | ✅ Présent | Fichier créé avec sitemap |
| Google Search Console | ❌ Non configuré | ✅ Configuré | Propriété vérifiée |
| Indexation Google | ❌ 0 pages | ⏳ En cours | Soumission sitemap effectuée |

# 3. Analyse SEO Actuelle

## 3.1 Points Positifs

| Élément | État | Impact SEO |
| --- | --- | --- |
| Structure HTML (H1-H3) | ✅ Cohérente | Fort - 1 H1 unique par page |
| URLs descriptives | ✅ Optimisées | Fort - /vins/domaine-xxx.html |
| Maillage interne | ✅ Solide | Fort - Navigation régions/producteurs |
| Fil d'Ariane | ✅ Présent | Moyen - Aide navigation |
| Contenu unique | ✅ 440 fiches | Fort - Contenu original |
| Balise lang=fr | ✅ Présente | Moyen - Ciblage géographique |
| HTTPS | ✅ Actif | Fort - Facteur de ranking |
| Sitemap XML | ✅ Complet | Fort - Découverte des pages |

## 3.2 Points à Améliorer

| Élément | État actuel | Recommandation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta titles | ⚠️ Partiels | Ajouter sur toutes les pages | Haute |
| Meta descriptions | ❌ Absentes | Créer descriptions uniques 150-160 car. | Haute |
| Canonical URLs | ⚠️ Non vérifiées | Ajouter <link rel=canonical> | Haute |
| Open Graph | ❌ Absent | Ajouter og:title, og:description, og:image | Moyenne |
| Schema.org | ❌ Absent | Implémenter JSON-LD (voir section GSO) | Haute |
| Images | ⚠️ Sans photos | Ajouter photos bouteilles + alt text | Moyenne |
| Core Web Vitals | ⚠️ Non mesuré | Tester avec PageSpeed Insights | Moyenne |

# 4. Analyse GSO (Generative Search Optimization)

Le GSO optimise la visibilité du contenu dans les réponses des LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity). C'est un levier stratégique majeur pour un site de niche comme Le Roi du Pinard.

## 4.1 Forces pour le GSO

| Élément | Description | Impact GSO |
| --- | --- | --- |
| Contenu factuel dense | Terroirs, cépages, appellations détaillés | Fort - LLMs extraient facilement |
| Section 'Soyons sérieux' | Paragraphes informatifs clairs | Fort - Ton adapté aux LLMs |
| FAQ sur fiches vins | Format question-réponse natif | Fort - Structure idéale |
| Expertise de niche | Domaines prestigieux (Raveneau, Chave) | Fort - Autorité thématique |
| Notes Vivino/CellarTracker | Données tierces intégrées | Moyen - Crédibilité |
| Contenu original | 440 fiches uniques | Fort - Pas de duplication |

## 4.2 Faiblesses pour le GSO

| Élément | Problème | Solution | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Données structurées | Aucun schema.org | Implémenter Product, FAQPage, BreadcrumbList | Critique |
| Ton humoristique dominant | LLMs préfèrent contenu factuel | Séparer clairement humour/info | Moyenne |
| Page À propos | Absente | Créer page expertise E-E-A-T | Haute |
| Citations externes | Rares | Intégrer notes Parker, Wine Spectator | Moyenne |
| FAQ limitées | 2-3 questions/page | Ajouter 5-7 questions conversationnelles | Haute |
| Contenu éducatif long | Absent | Créer guides 2000+ mots par région | Moyenne |

# 5. Implémentation Schema.org (Priorité Critique)

Les données structurées sont essentielles pour le SEO (rich snippets) et le GSO (extraction par LLMs). Voici les schemas à implémenter :

## 5.1 Schema Product pour les fiches vins

À ajouter dans le <head> de chaque fiche vin :

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Chablis Grand Cru Blanchot",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Domaine François Raveneau"
  },
  "category": "Wine",
  "description": "Grand Cru de Chardonnay sur terroir kimméridgien...",
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "reviewCount": "200",
    "bestRating": "5"
  },
  "additionalProperty": [
    {"@type": "PropertyValue", "name": "Région", "value": "Bourgogne"},
    {"@type": "PropertyValue", "name": "Appellation", "value": "Chablis Grand Cru"},
    {"@type": "PropertyValue", "name": "Cépage", "value": "Chardonnay 100%"}
  ]
}

## 5.2 Schema FAQPage

À ajouter pour chaque section FAQ existante :

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Quel est le meilleur moment pour déguster ce vin ?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "La fenêtre de dégustation optimale se situe 10 à 30+ ans..."
      }
    }
  ]
}

## 5.3 Schema BreadcrumbList

À ajouter pour structurer le fil d'Ariane :

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {"@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://leroidupinard.fr/"},
    {"@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Bourgogne", "item": "https://leroidupinard.fr/regions/bourgogne/"},
    {"@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Chablis Grand Cru", "item": "https://leroidupinard.fr/.../chablis-grand-cru.html"}
  ]
}

# 6. Plan d'Action Priorisé

## Phase 1 : Optimisations SEO immédiates (Semaine 1-2)

| Action | Description | Impact | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta descriptions | Créer description unique par page (150-160 car.) | Fort | Moyen |
| Canonical URLs | Ajouter <link rel='canonical'> sur chaque page | Fort | Faible |
| Schema.org Product | Implémenter JSON-LD sur 440 fiches vins | Fort | Moyen |
| Schema.org FAQPage | Baliser les FAQ existantes | Fort | Faible |
| Demander indexation | Soumettre URLs clés via Search Console | Fort | Faible |

## Phase 2 : Enrichissement contenu (Semaine 3-6)

| Action | Description | Impact | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Page À propos | Créer page expertise/E-E-A-T | Fort | Moyen |
| Enrichir FAQ | Ajouter 5-7 questions conversationnelles par fiche | Fort | Élevé |
| Open Graph | Ajouter og:title, og:description, og:image | Moyen | Faible |
| Schema BreadcrumbList | Structurer fil d'Ariane en JSON-LD | Moyen | Faible |
| Alt text images | Optimiser descriptions images | Moyen | Moyen |

## Phase 3 : Contenu stratégique GSO (Semaine 7-12)

| Action | Description | Impact | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Guides régions | Créer contenus 2000+ mots (ex: 'Guide Chablis Grand Cru') | Fort | Élevé |
| Citations externes | Intégrer notes Parker, Wine Spectator, Decanter | Moyen | Moyen |
| Glossaire vin | Créer page définitions (cépage, terroir, etc.) | Fort | Moyen |
| Comparatifs | Créer pages 'X vs Y' (Meursault vs Puligny) | Fort | Moyen |
| Photos bouteilles | Ajouter images produits optimisées | Moyen | Élevé |

# 7. Suivi et Métriques

Indicateurs à suivre pour mesurer l'impact des optimisations :

| Métrique | Outil | Objectif 3 mois | Objectif 6 mois |
| --- | --- | --- | --- |
| Pages indexées | Google Search Console | 200+ pages | 400+ pages |
| Impressions | Google Search Console | 5 000/mois | 20 000/mois |
| Clics organiques | Google Search Console | 500/mois | 2 000/mois |
| Position moyenne | Google Search Console | < 30 | < 15 |
| Rich snippets actifs | Search Console | 50 pages | 200 pages |
| Citations LLM | Monitoring manuel | Présence détectée | Top 3 sources vin |

# 8. Conclusion

Le site leroidupinard.fr a franchi une étape majeure avec la correction des problèmes techniques bloquants (SSL, robots.txt, sitemap). Le site est maintenant prêt à être indexé par Google.

Les prochaines priorités sont :

1. Implémenter les données structurées Schema.org (impact SEO + GSO)

2. Créer les meta descriptions uniques pour chaque page

3. Enrichir les FAQ pour optimiser les réponses des LLMs

4. Créer une page À propos démontrant l'expertise (E-E-A-T)

Le positionnement humoristique unique du site ('Le Roi du Pinard') est un atout différenciant majeur. En structurant correctement le contenu factuel, le site peut devenir une référence à la fois pour les moteurs de recherche traditionnels et pour les LLMs.

---

Rapport généré par Claude pour ITQS - 16 janvier 2026